|  |  |
| --- | --- |
| D:\QQfile\691332027\Image\Group\Image5\MA@T]F$XESULA4FH{2SVIQW.jpg  项目启动文档  狂扁小朋友 | 编者  朱润之  日期  2017.3.3 |

# 团队名称

狂扁小朋友

# 提交时间

# 团队组成人员

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员 | 角色 | 职责 | 备注 |
| 朱润之 | 组长 | 逻辑层/数据层 |  |
| 张驰 | 组员 | 界面框架/市场温度计 |  |
| 毕潇晗 | 组员 | k线图 |  |
| 朱应山 | 组员 | k线图/均线图 |  |

# 团队建设

### 成员通讯录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 电话 | 电子邮箱 | QQ |
| 朱润之 | 13871112743 | 151250213@smail.nju.edu.cn | 691332027 |
| 张驰 | 15050528529 | 151250190@smail.nju.edu.cn | 932451073 |
| 毕潇晗 | 15050526299 | 151250001@smail.nju.edu.cn | 397342673 |
| 朱应山 | 15895873801 | 151250214@smail.nju.edu.cn | 313437903 |

### 工作时间表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
| 8:00-10:00 |  |  |  |  |  |
| 10:00-12:00 |  |  |  |  |  |
| 14:00-16:00 |  |  |  |  |  |
| 16:00-18:00 |  |  |  |  |  |
| 19:00-21:00 |  | 开会 | 代码 | 代码 | 代码 |

### 沟通计划：

例会制度：

1.每周一次例会，讨论团队进度，完成的任务，遇到的困难，目标修行，达成的共识的等。

2.每周两次代码，共同写代码赶进度

### 沟通规范

1. 团队成员将与项目相关的资料上传到交流群中，项目产物上传到协作系统-有道云协作上。任何变更需要通知所有成员

2. 例会时间和地点提前两天决定，决定后原则上不可更改，不可无故缺席

3. 技术讨论尽量在例会和代码时完成，线上的讨论做好记录

### 版本控制规则

1. 项目开发过程中的所有代码和文档产物上传到gitlab上。

2. 所有成员在产生变更时提交自己的工作成果

3. 没有通过编译，没有通过测试的代码不得提交

4. 提交时在备注里说明提交内容，变更，以及可能存在的变更风险

5. 在ddl之前务必完成提交，如有未完成，及时敦促，或由其他组员协助完成提交

6. 上传的版本命名约定为：文件名+版本号

### 项目启动会议报告

#### 项目描述

本项目在已提供的A股信息数据以及未来可能添加的新数据上，通过对数据的分析处理，实现量化交易算法的股票回溯和演算系统

#### 项目目标

开发一个预测股票行情，帮助投资者正确投资的系统

#### 交付产物

一个可以分析历史数据，并给出量化交易模型的系统

#### 项目假设

团队成员须严格履行自己的职责，保证完成分配的任务，确保项目的成功完成。严格执行项目计划，遵守项目时间表

#### 项目初步计划

项目完成时间：4个月

迭代一：2星期

迭代二：4星期

迭代三：9星期

风险预估：新的api学习，python和java混合运用，团队成员的磨合，开发进度安排。